Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Banco de dados das fornecedoras. | I | B | B | 1 |
| 2 | Controle de estoque. | C | M | B | 1 |
| 3 | Controle de validade. | C | M | B | 1 |
| 4 | Configuração do leitor de código de barras. | I | M | M | 1 |
| 5 | Banco de dados dos funcionários. | I | B | B | 1 |
| 6 | Login. | I | B | B | 1 |
| 7 | Aprimoramento de hardware. | U | A | A | 1 |
| 8 | Treinamento para os funcionários. | U | B | B | 1 |
| 9 | Aplicativo do mercado. |  | A | A | 2 |
| 10 | Site do mercado. |  | M | A | 2 |
| 11 | Contagem de mercadoria. | U | M | M | 1 |
| 12 | Aviso de vencimento dos produtos. | U | B | B | 1 |
| 13 | Alerta de baixa quantidade de produtos. | I | B | B | 1 |
| 14 | Marketing do mercado. |  | A | M | 2 |
| 15 | Páginas nas redes sociais. |  | M | A | 2 |
| 16 | Controle de finanças. | U | M | M | 1 |